#### Постановление

местной администрации муниципального образования

#### Оржицкое сельское поселение муниципального образования

#### Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

15.02.2017г                                       			                                                    № 16

# Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта") местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году

В соответствии, Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое сельское поселение, «Положением об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов  МО Оржицкое сельское  поселение 04.10.2011г. №41, «Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным постановлением главы местной администрации МО Оржицкое сельское поселение 20.07.2011г. №69, в целях исполнения муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования .

постановляю:

# 1. Утвердить План мероприятий ("Дорожная карта") местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в

# 2017 году.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

Глава муниципального образования

Оржицкое сельское поселение                                                                 Л.П.Глазунова

| План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ленинградской области по реализации Соглашения № 41 от «17» февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| Мероприятие (в соответствии с Соглашением) «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| Наименование объекта (Ремонт дорожного покрытия дороги от поворота к дому №14 +40м в сторону дома №15 д.Оржицы) |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашений | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование) | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | В соответствии с МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |