Постановление

Администрации муниципального образования

Оржицкое сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

От  21.03. 2017 г.                                                                                          №  30

Об утверждении  «Дорожной карты»

по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов

в многоквартирных домах, расположенных

на территории  МО Оржицкое сельское поселение

На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2014 года №588 «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области по вопросам упорядочения установки и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям»,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация МО Оржицкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Дорожную  карту»  по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов  в многоквартирных домах, расположенных  на территории  МО Оржицкое сельское поселение, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста местной администрации  Соловьеву О.В.

Глава  МО Оржицкое

сельское поселение:                                                                                 Глазунова Л.П.

Приложение №1

к  Постановлению

№30 от 21.03.2017г.

Дорожная карта

по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, расположенных

на территории  МО Оржицкое сельское поселение

| № П/П | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСО совместно с УО произвести сверку МКД подлежащих оснащению ОДПУ. | 15.04.2017г. | РСО, УО |  |
| 2 | УО представить в адрес РСО перечень МКД в которых отсутствует техническая возможность установки ОДПУ (представить акты обследования). | 15.04.2017 г. | УО |  |
| 3 | РСО провести обследование на предмет согласования представленных актов технического обследования МКД, в которых отсутствует техническая возможность на установку ОДПУ. | 01.05.2017 г. | РСО |  |
| 4 | РСО, УО ( ООО «ИЭК», ПСК) провести информационную работу с населением о необходимости установки ОДПУ в соответствии с действующим законодательством (путем размещения информации на платежных квитанциях, информационных досках в МКД) | 01.06.2017г. | РСО, УО |  |
| 5 | УО согласовать с гарантирующим поставщиком электрической энергии и сетевой организацией перечень документов необходимых для установки ОДПУ (технические условия, проекты, включая стоимость работ по выдаче данных документов, при необходимости) | 01.07.2017 г. | УО |  |
| 6 | РСО предоставить в адрес ОМС, УО коммерческое предложение по установке ОДПУ. | 01.10.2017 г. | РСО |  |
| 7 | УО, рассмотреть коммерческие предложения, определиться с подрядной организацией на установку ОДПУ в МКД. | 01.11.2017 г. | УО |  |
| 8 | УО определиться с финансированием работ по установке ОДПУ (либо через ОСС помещенной отдельной строкой, либо из средств оплаты населением по жилищной услуге) | 01.11.2017 г. | УО |  |
| 9 | РСО предоставить график установки ОДПУ в отношении МКД требующих установке ОМС, УО согласно капитальному ремонта многоквартирных домов по Региональной программе ремонта многоквартирных домов ЛО | До 01.05.2018г. | РСО |  |
| 10 | РСО осуществить мероприятия по принятию в эксплуатацию ОДПУ на коммерческий учет. | До 31.12.2018г. | РСО |  |