Распоряжение

главы местной администрации муниципального образования Оржицкое

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области

От  07.04.2017 г.                                                                                              № 11

О проведении месячника по благоустройству

и улучшению  санитарного состояния населенных пунктов,

памятных мест и мест воинских  захоронений на территории

МО Оржицкое сельское поселение

В целях улучшения  и наведения  санитарного порядка и благоустройства на территории МО Оржицкое сельское поселение:

1. В период с 15.04.2017 г. по   15.05.2017 г. провести на территории сельского поселения

месячник по  благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных

пунктов, памятных мест и мест воинских захоронений

2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению месячника санитарной очистки и

благоустройства (приложение № 1)

3. Комиссии разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника

весенней  санитарной очистки

и благоустройства (приложение № 2)

4. Руководителям предприятий и организаций и учреждений на территории сельского

поселения обеспечить  участие  своих сотрудников в месячнике по благоустройству.

5. Комиссии подвести итоги месячника санитарной очистки и благоустройства

20.05.2017 г.

Глава   МО Оржицкое сельское поселение                                              Глазунова Л.П.

Приложение № 1

к распоряжению № 11 от 07.04.2017 г.

Состав комиссии

по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства

1. Соловьева О.В.– ведущий специалист администрации

2. Матвеева Т.Е. -  ведущий специалист администрации

3. Смирнова Л.А. -  ведущий специалист администрации

4. Иванова Г.Н. –  представитель управляющей организации

Приложение №2

к Распоряжению №11 от 07.04.2017г.

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства на территории Оржицкое сельское поселение на 2017 г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями организаций и учреждений по месячнику санитарной очистки и благоустройству | 15.04.2017г. | Глазунова Л.П. гл.администрации |
| 2. | Определить объем работ для организаций и населения | до 19.04.2017г. | Соловьева О.В. |
| 3. | Закупка инвентаря и хозяйственных материалов для проведения субботника | до 19.04.2017 г. | Соловьева О..В. |
| 4. | Проведение субботника на территории | 20.04.2017 г. 15.05.2017 г. | Гл.администрации и специалисты |
| 5. | Организовать проведение субботника у каждого многоэтажного дома д. № 13,14,15 д. № 23,24,25 д. № 20,21,22 д. 11,12,1,2,3, | 20.04.2017г. 21.04.2017г. 24.04.2017г. 25.04.2017г. | Соловьева О.В. спец. адм. Иванова Г.Н. инженер участка ЖКХ |
| 6. | Уборка территорий братских захоронений и памятников на территории сельского поселения | С 20 -30.04.2017 г. | Соловьева О.В. Спец. адм. |
| 7. | Уборка территорий кладбища д.Оржицы | С 24 -30.04.2017 г. | Вербицкий А.Д. |
| 8. | Определение и ликвидация самовольных свалок в черте населенных пунктов сельского поселения | Весь период | Вербицкий А.Д. |
| 9. | Подвоз песка на детские площадки | до 20 мая 2017г. | Соловьева О.В. спец. адм. |
| 10. | Уборка территорий остановок общественного транспорта | до 01.05.2017 г. | Соловьева О.В. спец. адм. |
| 11. | Подготовка клумб к высадке рассады | до 15.05.2017 г. | Соловьева О.В. спец. адм. |
| 12. | Закупка рассады для клумб и высадка рассады цветов на клумбы | до 31.05.2017г. | Соловьева О.В. Спец. адм. |
| 13. | Очистка территории парка в д. Оржицы от мусора | с 01-16.05.2017 г. | Соловьева О.В. |
| 14. | Очистка нижнего парка от мусора и сухостоя | до 15.05.2017 г. | Соловьева О.В. спец. админ. |
| 15. | Покраска оборудования на детских площадках и скамеек в д. Оржицы | Весь период | Соловьева О.В.. спец. адм. |
| 16. | Очистка подвалов жилых домов | Весь период | Иванова Г.Н. инженер участка ЖКХ |
| 17. | Обустройство и приведение в порядок территории, прилегающей к контейнерным площадкам для сбора мусора д. Оржицы | Весь период | Иванова Г.Н – инженер участка ЖКХ |
| 18. | Уборка территории газонов от мусора очистка поребриков | Весь период | Смирнова Л.А.. спец. адм. |
| 19. | Организация работы по очистке обочин дорог от д. Оржицы до населенных пунктов Петровское, Вильповицы и Забородье | До 20.05.2017г. | Соловьва О.В. спец. адм. |
| 20. | Формирование детской летней бригады для работы по благоустройству территории в летний период | 20-25.05.2017г. | Соловьева О.В. Милеева И.Н. |
| 21. | Подведение итогов | 20.05.2017 г. | комиссия |