Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017 года

**Администрации МО Оржицкое сельское поселение**

**МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий муниципальной программы**

**«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение»** |
| 11 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Подготавливается документация для заключения договора |
| 12 | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | 2-3 квартал 2017 года |
| 13 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **II. Контроль за реализацией «Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение»** |
| 14 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Весь период проведения работ | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Выявление недостатков в период проведения работ |  |
| 15 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчикомЗавершение работ в соответствии с графиком | 2-3 квартал 2017 года |
| 16 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом,отчет об освоении субсидии по объекту | Составлен отчет за 2 квартал 2017года |
| 27 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Май-июньПри корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |
| **III Реализация мероприятий «Ремонт муниципальных дорог деревни Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение»** |
| 18 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май2017 года | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Подготавливается документация для заключения договора |
| 19 | Выполнение работ по ремонту дорог дер. Оржицы от дома № 13 до дома №24, вдоль детского сада и от дома 13 до Дома культуры в деревне Оржицы | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | 2-3 квартал 2017 года |
| 110 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **IV. Контроль за реализацией «Ремонт муниципальных дорог деревни Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение»** |
| 111 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Весь период проведения работ | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Выявление недостатков в период проведения работ |  |
| 112 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчикомЗавершение работ в соответствии с графиком |  |
| 113 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом,отчет об освоении субсидии по объекту | Составлен отчет за 2 квартал 2017года |
| 214 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Май-июньПри корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава МО Оржицкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.П. Глазунова

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ОТЧЕТ** |  |  |  |  |
| **Администрации МО Оржицкое сельское поселение** **МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области****о ходе реализации плана мероприятий муниципальной программы****«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром** **МО Оржицкое сельское поселение»** |
|
| **Наименование мероприятия** | **Плановые показатели результативности использования субсидии в сответствии с соглашением**  | **Фактические показатели результативности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2017года** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансферта (рублей)** |
|
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков(рублей)** |
| Ремонт муниципальных дорог деревни оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муницапальный район Ленинградской области | 1293кв.м | 0 кв.м | 932 446,00 | 756 773,00 | 75 673,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 773,00 |
| Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы (замена светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения). | 40 шт. | 0 шт. | 413 249,00 | 330 227,00 | 33 022,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 227,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 1 345 695,00 | 1 087 000,00 | 108 695,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |