**Отчет**

**Администрации МО Оржицкое сельское поселение**

**МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» по состоянию на 01 октября 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 2. | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения (замена светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения). | | 2-3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | | Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение  Замена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения | Работы выполнены, ведется проверка качества |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | В сроки предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **II. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 4. | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | | Завершение работ в соответствии с графиком и  выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 5. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 3 квартал |
| 6. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **III. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»** **муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 7. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 8. | | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения (замена 38 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье. | | 2-3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения | Работы выполнены, ведется проверка качества |
| 9. | | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | В сроки предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **IV. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»** **муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 10. | | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком и  выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 11. | | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 3 квартал |
| 12. | | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **V. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 13. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 14. | | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения (замена 20 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка). | | 2-3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения. | Работы выполнены, ведется проверка качества |
| 15. | | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | В сроки предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **VI. Контроль за реализацией** **мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 16. | | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком и  выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 17. | | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 3 квартал |
| 18. | | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **VII. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 19. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Апрель-май 2017 года | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 20. | | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье | | 2-3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | Работы выполнены, ведется проверка качества |
| 21. | | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | В сроки предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **VIII. Контроль за реализацией** **мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 22. | | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком и  выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 23. | | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 3 квартал |
| 24. | | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **IX. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 25. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Апрель-май 2017 года | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 26. | | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка) | | 2-3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | Работы выполнены, ведется проверка качества |
| 27. | | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | В сроки предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **X. Контроль за реализацией** **мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 28. | | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком и  выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 29. | | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 3 квартал |
| 30. | | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |

Глава МО Оржицкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Глазунова Л.П. /

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет**  **Администрации МО Оржицкое сельское поселение**  **МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**  **по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**  **Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» по состоянию на 01 октября 2017 года.** | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Наименование мероприятия** | **Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ)** | **Плановые показатели результативности использования субсидии в сответствии с соглашением** | **Фактиче-ские показатели результа-тивности использо-вания субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | **Исполнено на 01.04.2017года** | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
|
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| Замена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) | 910 0503 0400070880 244 225(областной бюджет); 910 0503 040000S0880 244 226 (местный бюджет) | 52 шт. | 0 шт. | 443 718,00 | 403 380,00 | 40 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 380,00 |
| Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье | 910 0503 0400070880 244 225(областной бюджет); 910 0503 040000S0880 244 226 (местный бюджет) | 38шт. | 0 шт. | 327 063,00 | 297 330,00 | 29 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 330,00 |
| Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) | 910 0503 0400070880 244 225(областной бюджет); 910 0503 040000S0880 244 226 (местный бюджет) | 20 шт. | 0 шт. | 160 424,00 | 145 840,00 | 14 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 840,00 |
| Ремонт дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье | 910 0409 0400070880 244 225 (областной бюджет); 910 0409 04000S0880 244 225 (местный бюджет) | 500 кв.м | 0 кв.м | 117 040,00 | 106 400,00 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 400,00 |
| Ремонт дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка) | 910 0409 0400070880 244 225 (областной бюджет); 910 0409 04000S0880 244 225 (местный бюджет) | 300 кв.м | 0 кв.м | 175 175,00 | 159 250,00 | 15 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 250,00 |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0,00 | 1 223 420,00 | 1 112 200,0 | 111 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 200,0 |