**Отчет**

**Администрации МО Оржицкое сельское поселение**

**МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» по состоянию за 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 2. | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения (замена светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения). |  2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселениеЗамена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения | Работы выполнены |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **II. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»** |
| 4. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком ивыполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 5. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 4 квартал |
| 6. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **III. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»** **муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 7. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 8. | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения (замена 38 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье. |  2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения | Работы выполнены |
| 9. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **IV. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»** **муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 10. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком ивыполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 11. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 4 квартал |
| 12. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **V. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 13. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 14. | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения (замена 20 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка). | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения. | Работы выполнены |
| 15. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **VI. Контроль за реализацией** **мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 16. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком ивыполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 17. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 4 квартал |
| 18. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **VII. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 19. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 20. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье |  2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | Работы выполнены |
| 21. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **VIII. Контроль за реализацией** **мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 22. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком ивыполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 23. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 4 квартал |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |
| **IX. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 25. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракта заключен |
| 26. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка) |  2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | Работы выполнены |
| 27. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **X. Контроль за реализацией** **мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»**  |
| 28. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком ивыполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 29. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 4 квартал |
| 30. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |

 Глава МО Оржицкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Глазунова Л.П. /

|  |
| --- |
| **Отчет** **Администрации МО Оржицкое сельское поселение** **МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области****по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках****Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» за 2017 года.** |
| [Утверждено бюджетных назначений на 20\_\_ год (областной и местный бюджет) <\*>](file:///R%3A%5Coper1%5C2017%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%D0%B3..xls#RANGE!P145#RANGE!P145) | [Поступило средств областного бюджета <\*>](file:///R%3A%5Coper1%5C2017%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%D0%B3..xls#RANGE!P145#RANGE!P145) | [Размер софинансирования из местного бюджета <\*>](file:///R%3A%5Coper1%5C2017%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%D0%B3..xls#RANGE!P145#RANGE!P145) | [Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета <\*>](file:///R%3A%5Coper1%5C2017%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%D0%B3..xls#RANGE!P145#RANGE!P145) | [Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета <\*>](file:///R%3A%5Coper1%5C2017%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%D0%B3..xls#RANGE!P145#RANGE!P145) | [Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату <\*>](file:///R%3A%5Coper1%5C2017%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%D0%B3..xls#RANGE!P145#RANGE!P145) | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |
| контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 435918,00 | 395 580,00 | 40 338,00 | 395 454,54 | 39 545,46 | 125,46 | Замена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка) | ООО "Профмет" | №17/м от18.09.2017 №19/м от20.09.2017 №20/м от21.09.2017 №21/м от22.09.2017 №22/м от23.09.2017 | Реконструк-ция уличного освещения | 78030,00руб.; 96002,00руб.; 99954,00руб.; 69770,00руб.; 91244,00руб. | 78030,00руб.; 96002,00руб.; 99954,00руб.; 69770,00руб.; 91244,00руб. | №1 от25.09.2017; №1 от26.09.2017; №1 от27.09.2017; №12 от28.09.2017; №1 от29.09.2017 | 52 шт. |
| 261563,00 | 231 830,00 | 29 733,00 | 231 818,17 | 23 181,83 | 11,83 | Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье | ООО "Профмет" | №10/м от01.09.2017 №11/м от04.09.2017 №12/м от05.09.2017 | Реконструк-ция уличного освещения | 97501,00руб.; 67497,00руб.; 90002,00руб. | 97501,00руб.; 67497,00руб.; 90002,00руб. | №1 от01.09.2017; №1 от12.09.2017; №1 от12.09.2017 | 34 шт. |
| 233724,00 | 219 140,00 | 14 584,00 | 219 113,63 | 21 911,37 | 26,37 | Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) | ООО "Профмет" | №14/м от11.09.2017 №15/м от12.09.2017 №16/м от13.09.2017 | Реконструк-ция уличного освещения | 97647,00руб.; 68137,00руб.; 75241,00руб. | 97647,00руб.; 68137,00руб.; 75241,00руб. | №1 от18.09.2017; №1 от19.09.2017; №1 от20.09.2017 | 32 шт. |
| 132040,00 | 121 400,00 | 10 640,00 | 118 259,09 | 11 825,91 | 3 140,91 | Ремонт дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье | ООО "ГРАНД-ДорСтрой" | 23/09-17 от 18.09.17 24/09-17 от 19.09.17 | Ремонт дорог общего пользования местного значения  | 78052,00 52033,00 | 78052,00 52033,00 | №1 от 21.09.2017; №1 от 22.09.2017 | 500 кв.м |
| 160175,00 | 144 250,00 | 15 925,00 | 70 956,36 | 7 095,64 | 73 293,64 | Ремонт дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка) | ООО "ГРАНД-ДорСтрой" | 25/09-17 от 18.09.2017  | Ремонт дорог общего пользования местного значения  | 78052 | 78052 | №1 от 23.09.2017 | 300 кв.м |
| 1223420,00 | 1112200,00 | 111220,00 | 1035601,79 | 103560,21 | 76598,21 |   |   |   |   |   |   |   |   |