#### Постановление

местной администрации муниципального образования

#### Оржицкое сельское поселение муниципального образования

#### Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

28.03.2018г                                       			  № 40

# Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта") местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2018 году

В соответствии, Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое сельское поселение, «Положением об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов  МО Оржицкое сельское  поселение 04.10.2011г. №41, «Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным постановлением главы местной администрации МО Оржицкое сельское поселение 20.07.2011г. №69, в целях исполнения муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования .

постановляю:

# 1. Утвердить План мероприятий ("Дорожная карта") местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в

# 2018 году.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

Глава муниципального образования

Оржицкое сельское поселение                                                                 Л.П.Глазунова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Соглашению №_____ от"_____"____________2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) | Объем финансирования в 2016 году за счет средств: ( тыс. рублей) | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛО | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 338,000 | 304,000 | 34,000 | 10,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | ремонт | 2016 | Х | 442,7 | 73,78 | 338,000 | Х | 0 | 0 | Х | 442,7 | 73,78 | 338,000 | 304,000 | 34,000 | 10,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ремонт, всего: |  |  |  | Х | 442,7 | 73,78 | 338,000 | Х | 0 | 0 | Х | 442,7 | 73,78 | 338,000 | 304,000 | 34,000 | 10,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ремонт дорожного покрытия дороги от поворота к дому 13 + 73,78 м в сторону шоссе Ропша-Оржицы в д. Оржицы |  | ремонт | 2016 | Х | 442,7 | 73,78 | 338,000 | Х | 0 | 0 | Х | 442,7 | 73,78 | 338,000 | 304,000 | 34,000 | 10,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |  |  | Местная администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель председателя комитета ____________________ / Д.В. Бахтин/ |  | Глава МО Оржицкое сельское поселение ГлазуноваЛ.П./______________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 2 к Соглашению №_____ от "_____"____________2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году. |
| № п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2016 г. ( тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  | ЛО | МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 00 00000 |  |  | 304,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 34,00000 |
| II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 029 0409 62 2 02 70140 521 | 910 2 02 02216 10 0000 151 | 910 0409 04000 70140 | 304,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 34,00000 |
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Местная администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  | Заместитель председателя комитета ____________ / Д.В. Бахтин/ | Глава муниципального образования ГлазуноваЛ.П./____________/ |
|  | МП |  |  | МП |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Соглашению №_____от "_____"____________2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на ________2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | Выполнено | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) | Остаток средств | Причины неиспользования средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод мощностей в 2016 году | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Ввод мощностей | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 338,000 | 304,000 | 34,000 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 442,70 | 73,78 | 338,000 | 304,000 | 34,000 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ремонт, всего: | Х | 442,70 | 73,78 | 338,000 | 304,000 | 34,000 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ремонт дорожного покрытия дороги от поворота к дому 13 +73,78 м в сторону шоссе Ропша-Оржицы в д. Оржицы | Х | 442,70 | 73,78 | 338,000 | 304,000 | 34,000 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Местная администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель председателя комитета ______________/ Д.В. Бахтин / |  |  |  |  | Глава муниципального образования___________ Глазунова Л.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Соглашению №_____от "_____"____________2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График перечисления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в бюджет муниципального образования ____________________________ Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия по «проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения" в 2016 году |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2016 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования ____________________________Ленинградской области |
|  | Председатель комитета |  |  |  |  |  | Глава Администрации |
|  | ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  |  |  |  |  | ___________________ / ____________/ |
|  | МП |  |  |  |  |  |  | МП |  |

| План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ленинградской области о предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии № п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат Мероприятие (в соответствии с Соглашением) «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Наименование объекта: Участок №1 Ремонт участка дороги общего пользования д.Оржицы от региональной дороги Ропша-Гостилицы км 0+075 - км 0+0871. Наименование объекта: Участок №2 Ремонт участка дороги общего пользования д.Оржицы от магазина "Аленка" 67.5 м в сторону магазина "Пятерочка". 1 Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашений Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) 2 Извещение о проведении электронного аукциона Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование) Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона 3 Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Заключение муниципального контракта (МК) 4 Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) 5 Выполнение работ по муниципальному контракту В соответствии с МК Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. 6 Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом В соответствии с МК Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт 7 Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 8 Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Акт проверки муниципального образования 9 Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) Местная администрация муниципального образования МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Глава МО Оржицкое сельское поселение Глазунова Л.П. / ___________/ МП Оржицкое сельское поселение Ленинградской области о предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| Мероприятие (в соответствии с Соглашением) «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| Наименование объекта: Участок №1 Ремонт участка дороги общего пользования д.Оржицы от региональной дороги Ропша-Гостилицы км 0+075 - км 0+0871. |
| Наименование объекта: Участок №2 Ремонт участка дороги общего пользования д.Оржицы от магазина "Аленка" 67.5 м в сторону магазина "Пятерочка". |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашений | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование) | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | В соответствии с МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
|  | Местная администрация муниципального образования МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | Глава МО Оржицкое сельское поселение Глазунова Л.П. / ___________/ МП |