Постановление

Администрации муниципального образования

Оржицкое сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

От  05.04.2018 г.                                                                                          №  51

О внесении изменении в постановление № 30 от 21.03.2017 г.

«Об утверждении  «Дорожной карты»

по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов

в многоквартирных домах, расположенных

на территории  МО Оржицкое сельское поселение

На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2014 года № 588 «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области по вопросам упорядочения установки и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям»,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация МО Оржицкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 30 от 21.03.2017 г. «Об утверждении  «Дорожной  карты»  по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов  в многоквартирных домах, расположенных  на территории  МО Оржицкое сельское поселение»,  приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования

(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста местной администрации  Смирнову Л.А..

Глава МО Оржицкое  сельское поселение:                                              Глазунова Л.П.

Приложение №1

к  Постановлению

№ 51 от 05.04.2018 г.

Дорожная карта

по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, расположенных

на территории  МО Оржицкое сельское поселение

| № П/П | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСО (ООО «ИЭК») совместно с УО (ООО «Жилкомгарант ЛР») произвести сверку МКД подлежащих оснащению ОДПУ. | 30.06.2018г. | РСО, УО |  |
| 2 | УО представить в адрес РСО перечень МКД в которых отсутствует техническая возможность установки ОДПУ (представить акты обследования). | 01.09.2018 г. | УО |  |
| 3 | РСО провести обследование на предмет согласования представленных актов технического обследования МКД, в которых отсутствует техническая возможность на установку ОДПУ. | 01.10.2018 г. | РСО |  |
| 4 | РСО, УО (ООО «ИЭК», ПСК) провести информационную работу с населением о необходимости установки ОДПУ в соответствии с действующим законодательством (путем размещения информации на платежных квитанциях, информационных досках в МКД) | 01.12.2018 г. | РСО, УО |  |
| 5 | УО согласовать с гарантирующим поставщиком электрической энергии и сетевой организацией перечень документов необходимых для установки ОДПУ (технические условия, проекты, включая стоимость работ по выдаче данных документов, при необходимости) | 01.02.2019 г. | УО |  |
| 6 | РСО предоставить в адрес ОМС, УО коммерческое предложение по установке ОДПУ. | 01.04.2019 г. | РСО |  |
| 7 | УО, рассмотреть коммерческие предложения, определиться с подрядной организацией на установку ОДПУ в МКД. | 01.06.2019 г. | УО |  |
| 8 | УО определиться с финансированием работ по установке ОДПУ (либо через ОСС помещенной отдельной строкой, либо из средств оплаты населением по жилищной услуге) | 01.09.2019 г. | УО |  |
| 9 | УО заключить договора по установке ОДПУ | 01.12.2019 г. |  |  |
| 10 | РСО предоставить график установки ОДПУ в отношении МКД требующих установке ОМС, УО согласно капитальному ремонта многоквартирных домов по Региональной программе ремонта многоквартирных домов ЛО | 01.02.2020 г. | РСО |  |
| 11 | РСО осуществить мероприятия по принятию в эксплуатацию ОДПУ на коммерческий учет. | 01.04.2020г. | РСО |  |