ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования  Оржицкое сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

по состоянию на 01.07.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт дорожного покрытия от перекрестка до дома № 73 дер. Большое Забородье | 240 кв.м. | 0 | 98498,00 | 91577,00 | 6921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Дружная, ул. Солнечная дер. Вильповицы (новая застройка) | 1580,7 кв.м. | 0 | 507249,00 | 471609,00 | 35640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Спирина, ул. Счастливая, ул. Центральная дер. Ильино (новая застройка) | 1419,3 кв.м. | 0 | 530594,08 | 493314,00 | 37280,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1136341,08 | 1056500,00 | 79841,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Глава МО поселения: _________________ Л.П. Глазунова (подпись) (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер: ________________ И.А.Данилова (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: ____________________ ___________________ (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

местной администрации МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия от перекрестка до дома № 73 дер. Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Ильино (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение | Планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотрен-ные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| II. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия ул. Дружная, ул. Солнечная дер. Вильповицы (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Ильино (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение | Планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| III. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия ул. Спирина, ул. Счастливая, ул. Центральная дер. Ильино (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение | Планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| VI. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» |
|  | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотрен-ные контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Завершение работ в соответствии с графиком и выполнение муниципального контракта | Планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| 4.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.04.2018 г. 01.07.2018 г. |
| 4.3. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Необходимость корректировки будет выявлена в июле по итогам осуществления закупок |

Глава МО поселения ________________/Л.П. Глазунова/

МП