ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования

Оржицкое сельское поселение муниципального образования                            Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 29.07.2019 г.										     № 84

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт  существующих и строительство контейнерных площадок, на территории МО Оржицкое сельское поселение в 2019 – 2020 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра"

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт  существующих и  строительство новых контейнерных площадок, на территории МО Оржицкое сельское поселение в 2019 – 2020 годах», согласно  Приложения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию (обнародованию), согласно порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов МО Оржицкое сельское поселение.

3.    Контроль  за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава МО Оржицкое сельское поселение                                      Л.П.Глазунова

Утверждена

постановлением

главы МО Оржицкое сельское поселение

от 29.07.2019 г. № 84

Муниципальная программа

«Ремонт  существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской  области в 2019 – 2020 годах»

Содержание

1. Паспорт Программы …………………………………………………..……...3

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа ..4

3. Основные цели и задачи Программы …………………………….….………4

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы ………………………..5

5. Срок реализации Программы …………………………………….…………..5

6. Перечень мероприятий Программы …………………………………….…...5

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы ………………………...6

8. Обоснование дополнительного количества контейнеров для закупки …..16

9. Обоснование дополнительного количества бункеров для закупки ………16

10. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий …………………………………………………..……………….. 20

11. Риски реализации Программы ………………………………….………… 20

12. Приложение …………………………………………………………………21

- Паспорт муниципальной программы

«Ремонт существующих  и строительство новых контейнерных площадок, на территории  области в 2019 - 2020 годах»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской в 2019 – 2020 годах» |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Сроки и этапы реализации | 2019 -2020 годы |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории МО Орпжицкое сельское поселение, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий. Задача программы – приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание) |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит сформировать полноценную систему санкционированных мест сбора мусора на территории МО Оржицкое сельское, обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - количество отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 3; - количество построенных новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 8; - количество оборудованных площадок для сбора крупногабаритных отходов (ед.) - 8 |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет тыс. руб., из них по годам: -2019 год – 180,00тыс. руб. - 2020 год – 2400,0 тыс. руб |

- Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

Сложившаяся к настоящему времени на территории МО Оржицкое сельское поселение система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

1. Ряд контейнерных площадок, расположенных на территории                  МСО Оржицкое сельское поселение преимущественно вблизи многоэтажных домов, не соответствуют действующим техническим нормативам, в соответствии с которыми данные объекты должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

2. Количество контейнерных площадок расположенных в зоне одноэтажной жилой застройки  не обеспечивает потребности в таких объектах, существенно возросшей после изменений в законодательстве, обязавших всех жителей, в том числе проживающих в так называемом «частном секторе» платить за образующиеся у них отходы.

3. Действующие контейнерные площадки и их оборудование значительно изношены в результате их эксплуатации перевозчиками отходов.

Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической  обстановке в поселении.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории

МО Оржицкое сельское поселение комплекс работ по ремонту существующих контейнерных площадок и строительству недостающего количества таких объектов в зоне индивидуальной жилой застройки.

- Основные цели и задачи реализуемой Программы

Конечной целью реализации Программы является приведение существующей  в поселении системы санкционированных мест сбора ТКО в соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- довести техническое и эксплуатационное состояние действующих контейнерных площадок до нормативных требований (наличие всепогодного подъезда, трехстороннего ограждения и твердого основания).

- создать в зоне индивидуальной жилой застройки необходимое количество контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах;

Основной задачей реализуемой Программы является формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории МО Оржицкое сельское поселение и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки.

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы:

Реализация Программы на территории МО Оржицкое сельское поселение позволит:

- отремонтировать 3 действующие контейнерные площадки;

- создать 8 новых контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки;

- оборудовать 8 мест для сбора крупногабаритных отходов;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории МО Оржицкое сельское поселение;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей   МО Оржицкое сельское поселение

5. Срок реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 2019 - 2020 годы. В процессе реализации допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

6. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы на территории  МО Оржицкое сельское поселение

- провести учет и сформировать реестр действующих контейнерных площадок для сбора ТКО;

- обследовать и дать оценку техническому состоянию действующих контейнерных площадок;

- выполнить ремонт действующих контейнерных площадок;

- осуществить строительство контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки (частном секторе);

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
	Общий объем средств необходимых для реализации Программы составит  тыс. руб. Источник финансирования – бюджет .

В процессе реализации Программы допускается использование внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, осуществляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными расходными статьями в процессе реализации Программы будут являться:

- Оплата услуг организации осуществляющей межевание земельных участков расположенных под контейнерными площадками;

- Оплата услуг проектной организации выполняющей проектирование объектов сбора ТКО;

- Приобретение необходимых строительных материалов;

-Закупка контейнеров для доукомплектования существующих и оснащения строящихся контейнерных площадок

- Закупка бункеров для сбора крупногабаритных отходов

- Оплата услуг подрядной организации выполняющей комплекс работ по ремонту существующих и строительству дополнительных контейнерных площадок.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Оржицкое сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета МО Оржицкое сельское поселение представлена в таблице 1.

Таблица 1. Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета местной администрации МО Оржицкое сельское поселение

| № п/п | Источник финансирования | Общий объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) | Разбивка средств (тыс. руб.) на реализацию программы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Бюджет МО Оржицкое сельское поселение | 2580,00 | 180,00 | 96 427,2 |
| 2 | Бюджет Ленинградской области |  |  | 2 303 572,8 |

Таблица 2. Перечень контейнерных площадок на территории

МО Оржицкое сельское поселение, подлежащих ремонту в 2019 - 2020 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки (улица и № дома) | Количество контейнеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 2021 |
| 1 | д. Оржицы, д.22 | 2 | Асфальтовое покрытие, установка ограждения по периметру контейнерной площадки | благоустройство |
| 2 | д. Оржицы, д.24 | 1 |  | ремонт основания площадки под крупногабаритный мусор |
| 3 | д. Оржицы, д.1 | 2 | ремонт основания площадки | благоустройство |

Таблица 3. Перечень контейнерных площадок создаваемых в зоне индивидуальной жилой застройки

На территории мо Оржицкое сельское поселение 2019 - 2020 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки (улица и № дома) | Количество контейнеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 2021 |
| 1 | д. Петровское около д.52 | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |
| 2 | д. Петровское ул. Новая на расстоянии 52 м от № 37 | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |
| 3 | д. Петровское коттеджная застройка на съезде к улицам Речная-Дачная | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |
| 4 | д. Большое Забородье напротив д.73 | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |
| 5 | д. Малое Забородье напротив д.15 | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |
| 6 | д. Малое Забородье напротив д.41 | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |
| 7 | д. Вильповицы перед д.19 | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |
| 8 | д. Ильино ул. Центральная около д.19 | 2 |  | Строительство новой контейнерной площадки |

8. Обоснование потребности в приобретении

дополнительного количества контейнеров

Общая потребность в приобретении новых контейнеров -16 шт. (100%).

из них:

- потребность для оснащения контейнерами строящихся контейнерных площадок в частном секторе –16 шт.;

Таблица 4. Потребность в приобретении для МО Оржицкое сельское поселение контейнеров объемом 0,75 куб. м. (для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)) в 2019 - 2020годах

| Потребность в закупке контейнеров для сбора ТКО: | Общая потребность в приобретении контейнеров -16 шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | период |  |
|  | 2019 | 2020 |
|  |  | 16(шт.) |

9. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по ремонту действующих и строительству новых контейнерных площадок является администрация МО Оржицкое сельское поселение

Администрация МО Оржицкое сельское поселение осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории МО Оржицкое сельское поселение

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории МО Оржицкое сельское поселение;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории МО Оржицкое сельское поселение;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация МО Оржицкое сельское поселение осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы администрация МО Оржицкое сельское поселение ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией МО Оржицкое сельское поселение проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

10. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарное состояние территории МО Оржицкое сельское поселение.

Приложение

к муниципальной программе

«Ремонт существующих и строительство новых

контейнерных площадок, на территории

МО Оржицкое СП в 2019 – 2020 годах»

Основные мероприятия

муниципальной целевой программы  «Ремонт существующих и строительство

новых контейнерных площадок, на территории МО Оржицкое сельское поселение

в 2019 - 2020 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Всего (тыс.руб) | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 1. Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, реконструкция, демонтаж старых элементов, замена отдельных элементов существующих контейнерных площадок | 2019 | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Администрация МО Оржицкое сельское поселение |
| 2 | Строительство новых контейнерных площадок | 2020 |  |  | 2303572,8 | 96427,2 |  | Администрация МО Оржицкое сельское поселение |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 2560000,0 |  | 2303572,8 | 276472,2 |  |  |
| Подпрограмма 2. Закупка контейнеров объемом 0,75 куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка контейнеров объемом 0,75 куб. м | 2020 |  |  |  |  |  | Администрация МО Оржицкое сельское поселение |