## Приложение 3

## к соглашению № 8 от 06.05.2019 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных на реализацию проектов местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местности,

за январь – декабрь 2019 года

(нарастающим итогом)

местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

| Наименование проекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. | Выпол-нено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |  | Всего | в т.ч. числе |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источ-ники |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источ-ники |  |  | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюд-жетные источ-ники |
| Благоустройство нижнего парка д. Оржицы | 2 487,58640 | 1 492,00000 | 952,55640 | 43,03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 931,07648 | 0 | 1 154,88100 | 739,45548 | 36,74000 |

Целевое использование субсидий в сумме 1 154 881,00 рубль (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один рубль) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава МО Оржицкое сельское поселение _________________ Л.П. Глазунова   «09» января 2020 г.

(должность)                                                                                    (подпись)                         (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _________________ И.А. Данилова   «09» января 2020 г.

(должность)                                        (подпись)                     (фамилия, инициалы)

Место для печати

## Приложение 5

## к соглашению № 8 от 06.05.2019 г.

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 2019 году

на 01.01.2019 г.

| № п/п | Наименование проекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство нижнего парка д. Оржицы | Количество реализованных проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельских местности | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |

Администрация:

Глава МО Оржицкое сельское поселение                                                       Л.П. Глазунова

## (должность)                                                                            (подпись)                         (фамилия, инициалы)

## Приложение 6

## к соглашению № 8 от 06.05.2019 г.

План мероприятий местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 2019 год

на 01.01.2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение аукциона на выполнение работ по проекту грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: Благоустройство нижнего парка д. Оржицы | Май 2019г. | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Электронный аукцион проведен |
| 2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: Благоустройство нижнего парка д. Оржицы | Май 2019г. | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Муниципальный контракт заключен |
| 3 | Выполнение работ по проекту грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: Благоустройство нижнего парка д. Оржицы | Июнь-сентябрь 2019г. | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Подрядная организация, определяемая по результатам аукциона | Работы выполнены |
| 4 | Приемка выполненных работ по проекту грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: Благоустройство нижнего парка д. Оржицы | Сентябрь 2019г. | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Работы приняты |
| 5 | Предоставление отчета об освоении субсидии комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | В сроки, установленные п.3.2.9 соглашения | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 6 | Предоставление отчета о целевых показателях результативности использования субсидии в 2019году комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | В сроки, установленные п.3.2.9 соглашения | Администрация муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| Администрация: Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П. Глазунова (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |