#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

16.03.2020г.                                      			                                                      № 19

# О внесении изменений в

Муниципальную программу

«Развитие автомобильных дорог

МО Оржицкое сельское поселение»

В соответствии, Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое сельское поселение, «Положением об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов  МО Оржицкое сельское  поселение 04.10.2011г. №41, «Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным постановлением главы местной администрации МО Оржицкое сельское поселение 20.07.2011г. №69.

постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» изложив ее в новой редакции, согласно приложению 1.

2.Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение » производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Оржицкое сельское поселение.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Оржицкое сельское поселение                                                                 Глазунова Л.П.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Оржицкое сельское поселение

от 16 марта 2020 года № 19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог Оржицкого сельского поселения »

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Оржицкого сельского поселения »

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа: «Развитие автомобильных дорог Оржицкого сельского поселения » |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Развитие дорожной сети МО Оржицкое сельское поселение, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы | 1) Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 2) Капитальный ремонт дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 3) Строительство и реконструкция (в том числе проектирование) автомобильных дорог местного значения; 4) Мероприятия по повышение безопасности дорожного движения; 5) Паспортизация автомобильных дорог. |
| Куратор муниципальной программы | Глава МО Оржицкое сельское поселение – Глазунова Л.П. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист местной администрации МО Оржицкое сельское поселение – Григорьева Е.А. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -ремонт щебеночного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения на площади не менее м2; -ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади не менее м2; -паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в %; -снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы муниципальной программы | 2020 - 2022 годы |
| Источники финансирования Муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 7647,9тыс. руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: — бюджет МО Оржицкое сельского поселения в том числе по годам: в 2020 году – всего 2374,9 тыс.руб из средств МБ Оржицкое СП – 1632,5тыс. руб.; в 2021 году – всего 1064,0 тыс. руб из средств бюджета МО Оржицкое СП – 1064,0 тыс. руб.; в 2022 году – всего 1106,6 тыс. руб из средств бюджета МО Оржицкое сельское поселение 1106,6 тыс. руб. |

Приложение № 1

# Муниципальное образование ОРжицкое сельское поселение МО Ломоносовский Муниципальный район Ленинградской области

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования

1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования; - улучшение внешнего облика территории муниципального образования; - снижение риска и числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения;

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2020 год.

3. Перечень мероприятий программы, и необходимый объем Финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Характеристика объекта | Срок исполне-ния | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе за счет средств: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кв.м. | км. |  |  | бюджета Ленинградской области | местного бюджета |
| 1 | Уборка снега | Автомобильные дороги общего пользования местного значения и проезды перед многоквартирными домами в д. Оржицы, Малое и Большое Забородье, д.Петровское, д.Вильповицы, д.Ильино. | 15200 |  | I, IV квартал | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 |
| 2 | Разработка и экспертиза сметной документации | Ремонтируемые объекты |  |  | I-II квартал | 65 000.00 | 0.00 | 65 000.00 |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в деревне Оржицы Ломоносовского района от региональной дороги Ропша - Гостилицы +85 м в сторону магазина "Пятерочка", участок автомобильной дороги местного значения общего пользования от дома №30 до дома №64 в деревне Большое Забородье Ломоносовского района. | 1900.4 | 0.398 | III-IV квартал | 824 900.00 | 742 400.00 | 82 500.00 |
| 4 | Услуги технического надзора | Ремонтируемые объекты |  |  | I-IV квартал | 80 000.00 | 0.00 | 80 000.00 |
| 5 | Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в д.Оржицы | Ремонтируемые объекты |  |  | II-IV квартал | 730 000.00 | 0.00 | 730 000.00 |
| 6 | Ремонт дорог д. Малое Забородье, д. Большое Забородье и д. Вильповицы | Ремонтируемые объекты |  |  | II-IV квартал | 625 000.00 | 0.00 | 625 000.00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 374 900.00 | 742 400.00 | 1 632 500.00 |

* Возможно увеличение лимита (финансирования) работ в случае поступления дополнительных средств из прочих источников (пожертвование физических, юридических лиц, поступления из вышестоящих бюджетов.