#### Постановление

#### местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

16.03.2020г                                       			                                           № 20

# Об внесении изменений в план мероприятий ("Дорожная карта") Местной администрации МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2020 году

В соответствии, Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое сельское поселение, «Положением об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов  МО Оржицкое сельское  поселение 04.10.2011г. №41, «Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Оржицкое сельское поселение», утвержденным постановлением главы местной администрации МО Оржицкое сельское поселение 20.07.2011г. №69, в целях исполнения муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования .

постановляю:

# 1. Утвердить план мероприятий ("Дорожная карта") Местной администрации МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2020 году в новой редакции, согласно приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за  исполнения настоящего постановления возложить на специалиста администрации Григорьеву Е.А.

Глава муниципального образования

Оржицкое сельское поселение                                                                 Глазунова Л.П.

| План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ленинградской области о предоставлении в 2020 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| Мероприятие (в соответствии с Соглашением) «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| Наименование объекта:Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в деревне Оржицы Ломоносовского района от региональной дороги Ропша - Гостилицы +85 м в сторону магазина "Пятерочка";участок автомобильной дороги местного значения общего пользования от дома №30 до дома №64 в деревне Большое Забородье Ломоносовского района. |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашений | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | Не позднее 2-х месяцев с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование) | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | В соответствии с МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с МК | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
|  | Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение | Глазунова Л.П. |  |
|  |  |  | м.п. |  |